**進捗報告書（グループ8）**

2020年6月1２日（金）作成

本日の進捗を報告いたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

**【実績と予定】**

**■予定**

・午前（9:30-12:30）

1. 振り返り・計画レビュー
2. 振り返り・計画レビュー指摘修正
3. 振り返り・計画レビュー議事録確認
4. 要求分析・分析成果物作成
5. 要求分析・分析レビュー
6. 要求分析・分析レビュー指摘修正
7. 要求分析・分析議事録確認

　・午後（13:30-17:00）

1. 設計成果物作成
2. 設計レビュー
3. 設計レビュー指摘修正
4. 設計レビュー議事録確認
5. 実装成果物作成

■**実績**

・午前（9:30-12:30）

1. 振り返り・計画レビュー
2. 振り返り・計画レビュー指摘修正
3. 振り返り・計画レビュー議事録確認
4. 要求分析・分析成果物作成
5. 要求分析・分析レビュー
6. 要求分析・分析レビュー指摘修正
7. 要求分析・分析議事録確認
8. 設計成果物作成

　・午後（13:30-17:00）

1. 設計成果物作成
2. 設計レビュー
3. 設計レビュー指摘修正
4. 設計レビュー議事録確認
5. 実装成果物作成

　　⇒1~12完了。実装は9割ほど完成。無駄なコード、まだ不十分な点があるので、6月15日に修正する。

**【遅れ作業のリカバリ案】**

・引き続き作業を進め、午前中に受け入れレビュー、振り返りレビューまで行う。