**進捗報告書（グループ8）**

2020年6月10日作成

本日の進捗を報告いたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

**【実績と予定】**

**■予定**

・午前（9:30-12:30）

1. 計画成果物（反復計画書、WBS&ガントチャート）更新
2. 計画レビュー
3. 計画レビュー指摘修正
4. 計画レビュー議事録確認
5. 要求分析成果物（ユースケース図、ユースケース記述、非機能要求一覧）更新
6. 要求分析レビュー
7. 要求分析レビュー指摘修正
8. 要求分析レビュー議事録確認

・午後（13:30-17:00）

1. 分析成果物（クラス図・シーケンス図更新、システムテスト仕様書作成）
2. 分析レビュー
3. 分析レビュー指摘修正
4. 分析レビュー議事録確認

■**実績**

・午前（9:30-12:30）

1. 計画成果物（反復計画書、WBS&ガントチャート）更新
2. 計画レビュー
3. 計画レビュー指摘修正
4. 計画レビュー議事録確認
5. 要求分析成果物（ユースケース図、ユースケース記述、非機能要求一覧）更新
6. 分析成果物（クラス図・シーケンス図更新、システムテスト仕様書作成）

　・午後（13:30-17:00）

1. 要求分析・分析レビュー
2. 要求分析・分析レビュー指摘修正
3. 要求分析・分析レビュー議事録確認

　　⇒1~9完了

1. 設計成果物（クラス図、シーケンス図、統合テスト仕様書、非機能要求一覧【対

策記入済】）更新

⇒着手中（統合テスト仕様書はなし、シーケンス図更新中、非機能要求一覧未更新）

**【遅れ作業のリカバリ案】**

・計画通りに遂行しているため、なし。