**進捗報告書（グループ8）**

2020年6月11日（木）作成

本日の進捗を報告いたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

**【実績と予定】**

**■予定**

・午前（9:30-12:30）

1. 設計成果物（反復計画書、WBS&ガントチャート）更新
2. 設計レビュー
3. 設計レビュー指摘修正
4. 設計レビュー議事録確認

　・午後（13:30-17:00）

1. 実装/テスト成果物（ユースケース図、ユースケース記述、非機能要求一覧）作成
2. 合否判定レビュー
3. 実装/テスト指摘修正
4. 合否判定レビュー議事録確認

■**実績**

・午前（9:30-12:30）

1. 設計成果物（反復計画書、WBS&ガントチャート）更新
2. 設計レビュー
3. 設計レビュー指摘修正
4. 設計レビュー議事録確認
5. 実装/テスト成果物（ソースコード、システムテスト仕様書【結果記入済】）作成

　・午後（13:30-17:00）

1. 合否判定レビュー
2. 実装/テスト指摘修正
3. 合否判定レビュー議事録確認

　　⇒1~8完了

1. 振り返り成果物（KPT振り返り結果、開発体験シート、メトリクス評価）作成と更新

⇒完了

1. 計画成果物更新（反復計画書、WBS&ガントチャート）更新

⇒完了

1. 要求分析成果物更新（ユースケース図、ユースケース記述、非機能要求一覧）

⇒着手中

**【遅れ作業のリカバリ案】**

・計画通りに遂行しているため、なし。