**進捗報告書（グループ8）**

2020年6月9日作成

本日の進捗を報告いたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

**【実績と予定】**

**■予定**

・午前（9:30-12:30）

1. 実装成果物作成（ユニットテスト仕様書、ソースコード、ユニットテストコード）

　・午後（13:30-17:00）

1. 実装（受け入れ）レビュー
2. 実装（受け入れ）レビュー指摘修正
3. 実装（受け入れ）レビュー議事録確認
4. 振り返り（成果物作成）
5. 振り返りレビュー
6. 振り返りレビュー指摘修正
7. 振り返りレビュー議事録確認
8. （第二反復）計画成果物作成（反復計画書/WBS&ガントチャート）
9. （第二反復）計画レビュー
10. （第二反復）計画指摘修正

■**実績**

1. 実装成果物作成（ユニットテスト仕様書、ソースコード、ユニットテストコード）

　・午後（13:30-17:00）

1. 実装成果物作成（ユニットテスト仕様書、ソースコード、ユニットテストコード）
2. 実装（受け入れ）レビュー
3. 実装（受け入れ）レビュー指摘修正
4. 実装（受け入れ）レビュー議事録確認
5. 振り返り（成果物作成）
6. 振り返りレビュー
7. 振り返りレビュー指摘修正
8. 振り返りレビュー議事録確認
9. （第二反復）計画成果物作成（反復計画書/WBS&ガントチャート）

⇒反復計画書作成済、WBSガントチャート着手中

1. （第二反復）計画レビュー

⇒未着手

1. （第二反復）計画指摘修正

⇒未着手

**【遅れ作業のリカバリ案】**

**≪次回作業日≫**

【今後の調整】

・反復計画書の目標の変更。

　⇒現在、反復2は実装のイメージがついているが、反復3データベース出力のイメージがついていない。計画レビューの際に、反復3目標変更の交渉を行う。

・WBSガントチャート

⇒第一反復時にかかった時間をもとに、計画を立てる。